Demand Hub

Como funciona de ponta a ponta

Da abertura da demanda pelo cliente até o código entregue — Demand Hub, Jira, GitHub e IA

Documento de apresentação e implementação

Outubro de 2026

# Sumário

(No Word: clique com o botão direito no sumário → Atualizar campo, para preencher os números de página.)

# 1. A ideia em um minuto

O Demand Hub é a porta de entrada única para pedidos de mudança da empresa. O cliente descreve o que precisa; a ferramenta organiza, analisa com apoio de IA, passa pelas aprovações certas e, quando a demanda é de desenvolvimento, entrega um pacote pronto para o time técnico trabalhar.

Três sistemas trabalham juntos, cada um com um papel bem definido:

| Demand Hub o maestro regras, aprovações, IA e auditoria | → | Jira visão de gestão ciclo de vida da demanda | → | GitHub visão técnica issue + board da execução |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A frase para lembrar O Jira não manda nada para o GitHub, e o GitHub não manda nada para o Jira. Quem conversa com os dois é o Demand Hub. Ele cria o card no Jira, cria a issue no GitHub, coloca o link de um no outro e mantém os dois atualizados.

## Quem faz o quê

| Peça | Papel | Quem usa |
| --- | --- | --- |
| Demand Hub | Formulário de abertura, análise da IA, triagem, aprovações, refinamento, arquitetura, documentação e auditoria. É onde as decisões acontecem. | Cliente, PMO, Diretor, Gestor, Arquiteto, Dev, QA, Admin |
| Jira (projeto KAN) | Espelho de gestão: um card por demanda, que muda de status conforme a etapa e recebe comentários automáticos. | PMO e gestores que já acompanham tudo no Jira |
| GitHub (repositório privado + board) | Execução técnica: uma issue por demanda de desenvolvimento, com toda a especificação, e um card no board que o time arrasta. | Desenvolvedores, Tech Lead, QA |
| IA (Claude) | Sugere: analisa a demanda, aponta lacunas, propõe arquitetura, especificação, prompt técnico e documentação. Nunca decide. | Usada dentro do Demand Hub |

# 2. As quatro regras de ouro

- A IA sugere, o humano decide. Toda sugestão da IA aparece como proposta; alguém precisa aceitar, editar ou descartar. Nenhuma aprovação é feita por IA.

- O fluxo é determinístico. As etapas, quem pode avançar e quem precisa aprovar são regras configuradas (Administração → Workflows), não decisão de um algoritmo.

- Jira = ciclo da demanda; GitHub = ciclo técnico. O card do Jira mostra em que fase de gestão a demanda está. O board do GitHub mostra em que fase do desenvolvimento ela está. Um avanço técnico (ex.: foi para QA) vira só um comentário no Jira — não muda o status do card.

- Tudo é auditado. Cada ação registra quem fez, quando, o que mudou, por quê e de onde veio (tela, IA, Jira, board do GitHub).

# 3. A jornada completa, etapa por etapa

Exemplo: uma demanda de desenvolvimento (fluxo "Técnico"). As colunas da direita mostram o que acontece automaticamente no Jira e no GitHub.

| # | Etapa | Quem age | O que acontece | Jira | GitHub |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rascunho → Enviar | Cliente | Preenche o formulário (pode usar o chat de abertura com IA) e anexa documentos. | — | — |
| 2 | Análise da IA | Automático | A IA lê a demanda e gera: resumo, classificação sugerida, riscos, lacunas e perguntas. Se a IA falhar, a demanda segue sem análise — nunca trava. | — | — |
| 3 | Triagem PMO | PMO | Revisa, define prioridade e classificação. Pode pedir informação ao cliente, rejeitar ou aprovar. | — | — |
| 4 | Aprovação executiva | Diretor (se a regra exigir) | Exigida só quando: prioridade P1, orçamento > R$ 500 mil ou requisito regulatório. Sem regra aplicável, passa direto. | Card criado (ao entrar nesta etapa) | — |
| 5 | Refinamento | PMO / Arquiteto | Requisitos funcionais, critérios de aceite, decisões de negócio. A IA pode sugerir itens a partir de atas de reunião. | Status atualizado + comentário | — |
| 6 | Revisão de arquitetura | Arquiteto | Proposta de arquitetura (a IA pode gerar um rascunho). O arquiteto aprova ou devolve ao refinamento. | Status + comentário | — |
| 7 | Pronta para desenvolvimento | Automático | Pacote técnico consolidado. | Status + comentário | Issue criada + card no board (coluna A fazer) |
| 8 | Em desenvolvimento | Time técnico (no GitHub) | O time trabalha e move o card: Desenvolvimento → Code Review → QA → Deploy → Concluído. | Comentário a cada avanço técnico | Card e label acompanham |
| 9 | Documentação | PMO | Liberada só quando a execução técnica está Concluída. A IA gera rascunho de documentação; o PMO revisa. | Status + comentário | — |
| 10 | Concluída | PMO | Demanda encerrada com toda a trilha registrada. | Concluído | — |

Respondendo: "depois que o PMO dá o ok, vai para o Jira?" Sim. Quando o PMO aprova na triagem, a demanda entra em "Aprovação executiva" e nesse momento o Demand Hub cria o card no Jira. Antes disso (rascunho, análise da IA, triagem) o Jira não é tocado — evita encher o Jira de pedidos que ainda podem ser rejeitados. A partir daí, cada mudança de etapa move o card e deixa um comentário: "Ciclo da demanda: etapa X. Motivo/observação: …".

## Demandas que não são de desenvolvimento

Pedidos operacionais (ex.: alocação de pessoas, mudança de processo) seguem o fluxo "Operacional": triagem PMO → análise de capacidade (o card do Jira é criado aqui) → aprovação do gestor → execução operacional. Nunca geram issue no GitHub — a ferramenta bloqueia isso por regra.

# 4. Como a demanda chega ao GitHub

Este é o ponto que mais gera dúvida. O caminho não é Jira → GitHub. É assim:

| Arquiteto aprova no Demand Hub | → | Demand Hub etapa "Pronta para desenvolvimento" | → | GitHub issue criada no repositório privado | → | Board card na coluna "A fazer" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ao mesmo tempo, o card do Jira vai para "Em andamento". Os dois nascem ligados: a issue do GitHub traz o link do card do Jira, e o Demand Hub guarda os dois vínculos.

## O que vai dentro da issue

A issue é o "pacote técnico" da demanda — o desenvolvedor não precisa abrir outra ferramenta para entender o que fazer:

- Título no padrão [DEM-2026-00033] título da demanda

- Contexto, objetivo e problema atual

- Requisitos funcionais e critérios de aceite do refinamento

- Decisões de negócio e de arquitetura, e a proposta de arquitetura aprovada

- Link do card do Jira

- Prompt técnico (quando foi gerado — ver seção 5)

- Labels demand-hub e status::todo

## Onde fica

- Repositório privado Lana-Ribeiro/demand-hub-execucao (as demandas são informação interna; por isso não usamos o repositório público do código).

- Board Demand Hub — Execução técnica (GitHub Projects), visualização "Board" com as colunas A fazer · Desenvolvimento · Code Review · QA · Deploy · Concluído.

- Cada projeto cadastrado no Demand Hub pode apontar para um repositório diferente (Administração → Projetos).

# 5. No GitHub tem agente ou só o prompt?

Resposta curta Hoje: o prompt pronto (Estratégia A). Não existe agente de IA escrevendo código sozinho dentro do GitHub. Já desenhado, ainda não ligado: o squad de agentes (Estratégia B). A plataforma gera o plano dos agentes, mas a execução automática depende de um "runner" externo que não foi habilitado nesta versão.

## Estratégia A — Prompt técnico (em uso)

- Na aba Técnico da demanda, o arquiteto ou o PMO clica em Gerar prompt técnico.

- A IA monta um prompt estruturado com tudo que foi aprovado: contexto, requisitos, critérios de aceite, arquitetura, restrições e padrões.

- Um humano revisa e pode editar o prompt (a edição fica registrada com motivo).

- Quando a demanda fica pronta para desenvolvimento, o prompt vai dentro da issue do GitHub.

- O desenvolvedor usa o prompt com o assistente de código que o time já usa (ex.: Claude Code, GitHub Copilot) para acelerar a implementação. O dev continua responsável pelo código, pelos testes e pelo code review.

Vantagem: ganho real de produtividade sem tirar o controle do time, e sem dar à IA acesso de escrita ao repositório.

## Estratégia B — Squad de agentes (desenhado, não habilitado)

A plataforma já define um time de agentes especializados e gera um plano/manifesto que pode ser anexado à issue:

| Agente | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Orchestrator | Coordena o squad: divide o trabalho, sequencia etapas, consolida resultados, escala bloqueios |
| Analyst | Quebra a especificação em tarefas implementáveis e aponta lacunas |
| Architect | Valida aderência à arquitetura aprovada e aos padrões do repositório |
| TechLead | Define abordagem, padrões e divisão em pull requests |
| Developer | Implementa as tarefas com testes |
| CodeReview | Revisa correção, segurança, legibilidade e padrões |
| QA | Valida critérios de aceite e regressões, registra evidências |

Regras de segurança já definidas para todos os agentes: não alterar pipelines, permissões ou configurações de segurança sem aprovação humana; todo código passa por code review humano antes do merge.

O que falta para ligar: um executor ("runner") — por exemplo GitHub Actions com um agente de código — que leia o manifesto da issue, trabalhe em uma branch e abra pull requests para revisão humana. É uma evolução planejada, não está ativa.

# 6. Como o GitHub avisa o Demand Hub (o caminho de volta)

Quando o time move o card no board, o Demand Hub precisa ficar sabendo. Existem dois caminhos:

| Caminho | Como funciona | Situação |
| --- | --- | --- |
| Board (principal) | O Demand Hub lê o board a cada 1 minuto. Se um card mudou de coluna, aplica o novo status técnico. Funciona mesmo com a ferramenta rodando num computador sem endereço público. | Ativo e testado |
| Label + webhook | Quem prefere trocar a label status::qa na issue: o GitHub toca uma "campainha" (webhook) com assinatura secreta, e o Demand Hub aplica o status. | Pronto no código; precisa da ferramenta publicada num servidor (endereço público) |

## O que acontece quando o card muda de coluna

- O status técnico da demanda é atualizado (ex.: Desenvolvimento).

- A label da issue é trocada automaticamente (status::development), para os dois lados ficarem coerentes.

- O Jira recebe um comentário: "[Demand Hub] Execução técnica avançou para Desenvolvimento." — o status do card do Jira não muda.

- A auditoria registra a mudança com a origem GITHUB_BOARD.

- Quando chega em Concluído, o Demand Hub libera o avanço para Documentação — mas quem avança é o PMO.

Por que o status técnico não pode ser mudado dentro do Demand Hub? Com o GitHub ligado, ele é a fonte única da execução técnica. Se dava para mudar nos dois lugares, eles iriam divergir. A ferramenta recusa a mudança manual com a mensagem: "o status técnico vem exclusivamente do GitHub".

## De-para das colunas

| Coluna no board | Label na issue | Status no Demand Hub | Comentário no Jira |
| --- | --- | --- | --- |
| A fazer | status::todo | A fazer | Execução técnica criada e aguardando início |
| Desenvolvimento | status::development | Desenvolvimento | …implementação em andamento |
| Code Review | status::code-review | Code Review | …em revisão de código |
| QA | status::qa | QA | …aguardando validação |
| Deploy | status::deploy | Deploy | …implantação em andamento |
| Concluído | status::done (ou issue fechada) | Concluído | Execução técnica concluída |

Os nomes e textos são configuráveis em Administração → Catálogos.

## De-para das etapas com o Jira (projeto KAN)

| Etapas do Demand Hub | Status do card no Jira |
| --- | --- |
| Triagem, aguardando informação | Tarefas pendentes |
| Aprovações, capacidade, refinamento, arquitetura | Em análise |
| Pronta para desenvolvimento, em desenvolvimento, execução, documentação | Em andamento |
| Concluída, rejeitada, cancelada | Concluído (o comentário diz qual foi) |

Como o projeto KAN tem só 4 status, várias etapas caem no mesmo status. Por isso cada mudança também deixa um comentário com o nome exato da etapa.

# 7. Onde a IA atua (e onde não atua)

| Momento | O que a IA faz | Quem decide |
| --- | --- | --- |
| Abertura | Chat que ajuda o cliente a descrever a demanda e aponta o que está faltando | Cliente |
| Análise inicial | Resumo, classificação sugerida, riscos, lacunas e perguntas para o PMO | PMO |
| Refinamento | Sugere requisitos e critérios a partir de atas de reunião | PMO / Arquiteto |
| Arquitetura | Rascunho de proposta de arquitetura e especificação técnica | Arquiteto |
| Pronta p/ dev | Prompt técnico (Estratégia A) e plano do squad (Estratégia B) | Arquiteto / Tech Lead |
| Documentação | Rascunho da documentação final | PMO |

- Não atua: aprovações, avanço de etapa, mudança de status técnico, escrita no repositório.

- Proteções: filtro contra "prompt injection" (textos maliciosos no formulário tentando enganar a IA); cada execução da IA fica registrada (entrada, saída, modelo, quem aceitou).

- Provedor trocável: Claude (Anthropic) por padrão; também aceita OpenAI/Azure. Em modo simulado, usa heurísticas e mostra o selo MOCK.

# 8. Prova real: o teste de ponta a ponta

Executado em 01/10/2026 com Jira e GitHub reais:

| Passo | Resultado |
| --- | --- |
| Cliente abre a demanda DEM-2026-00033 (projeto AUTOREDE, desenvolvimento) | OK |
| IA analisa → PMO tria e aprova | OK — card KAN-2 criado no Jira |
| Refinamento → arquiteto aprova | OK — KAN-2 em "Em andamento" |
| Issue criada no repositório privado | OK — issue #1 com labels demand-hub e status::todo |
| Card no board | OK — coluna "A fazer" |
| Card movido para "Desenvolvimento" no board | OK — Demand Hub atualizado em segundos |
| Label da issue | OK — trocou sozinha para status::development |
| Jira | OK — comentário "Execução técnica avançou para Desenvolvimento"; status do card não mudou |
| Auditoria | OK — trilha completa, com origem GITHUB_BOARD |

# 9. Situação atual e próximos passos

## Já funciona

- Fluxo completo de demandas técnicas e operacionais, com aprovações configuráveis e permissões por papel

- Jira real (projeto KAN) e GitHub real (repositório privado + board)

- IA assistiva em todas as etapas, sempre com decisão humana

- Auditoria completa, dashboard com indicadores reais, importação de demandas legadas (somente leitura)

## Falta para produção

| Item | Por quê |
| --- | --- |
| Publicar em servidor (com endereço público e HTTPS) | Hoje roda no computador; webhooks do GitHub/Jira precisam de endereço público |
| Login corporativo (SSO / Entra ID) | Hoje usuário e senha próprios |
| Banco PostgreSQL gerenciado e backups | Hoje banco local de desenvolvimento |
| Habilitar o squad de agentes (Estratégia B) | Precisa do runner externo + política de segurança aprovada |
| Webhook do Jira (mudanças feitas direto no Jira) | Mesmo motivo do endereço público |

# 10. Roteiro sugerido para a apresentação

- O problema — pedidos chegam por e-mail, planilha e conversa; ninguém sabe o status; o time técnico recebe requisitos incompletos.

- A solução em uma frase — uma porta de entrada única que organiza, aprova e entrega um pacote técnico pronto, com IA ajudando e humanos decidindo.

- Os três papéis — mostrar o diagrama da seção 1 (Demand Hub maestro, Jira gestão, GitHub execução).

- Demo ao vivo — abrir a demanda como cliente, mostrar a análise da IA, aprovar como PMO, mostrar o card no Jira, aprovar a arquitetura, mostrar a issue e o board, arrastar o card e mostrar o comentário chegando no Jira.

- Governança — IA só sugere, tudo auditado, Jira e GitHub não se misturam.

- Próximos passos — produção, SSO e squad de agentes.

## Perguntas que provavelmente vão fazer

| Pergunta | Resposta |
| --- | --- |
| O Jira manda para o GitHub? | Não. O Demand Hub cria os dois e liga um ao outro. Eles não dependem um do outro. |
| A IA aprova alguma coisa? | Não. A IA só sugere; aprovações e avanços são sempre de pessoas com permissão. |
| Tem um agente programando sozinho? | Ainda não. Hoje vai um prompt técnico pronto na issue; o squad de agentes está desenhado e é o próximo passo, sempre com code review humano. |
| E se a IA cair? | O fluxo continua; a demanda segue para a triagem sem a análise automática. |
| E se o Jira ou o GitHub cair? | A falha fica registrada e há um botão Reprocessar. Não duplica card nem issue. |
| Por que o card do Jira não vai para QA? | Porque o Jira mostra o ciclo de gestão. O avanço técnico aparece como comentário; o detalhe técnico fica no board do GitHub. |
| As demandas ficam públicas? | Não. As issues vão para um repositório privado. |
| Dá para usar GitLab em vez de GitHub? | Sim. A integração é trocável por configuração (SCM_PROVIDER=gitlab). |